| BỘ CÔNG AN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ AN NINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2026 |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC VIÊN

NĂM HỌC 2025 - 2026

1. Thông tin chung

1.1. Tên nhiệm vụ: Nâng cao độ tin cậy phiên âm bằng giảm hallucination trong mô hình NLP/ASR và xây dựng hệ thống khai phá thông tin từ dữ liệu âm thanh phục vụ trinh sát kỹ thuật

1.2. Học viên thực hiện (Lớp/Khoá):

[Tên học viên 1] - [Lớp/Khoá]

1.3. Giáo viên hướng dẫn: [Học hàm/Học vị] [Cấp bậc] [Họ và tên]

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh

1.4. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ – Trí tuệ nhân tạo / Xử lý tiếng nói

1.5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2026 đến tháng 05/2026

2. Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

2.1. Lý do chọn đề tài

Trinh sát kỹ thuật ngày càng phải xử lý khối lượng lớn dữ liệu âm thanh (ghi âm cuộc gọi điện thoại, hội thoại hiện trường, tín hiệu vô tuyến...). Việc phiên âm thủ công tốn nhiều thời gian, dễ sai sót và không thể mở rộng quy mô. Các hệ thống ASR (Automatic Speech Recognition) thương mại như Whisper, Google Speech-to-Text đã đạt độ chính xác cao trên ngôn ngữ phổ biến, nhưng vẫn tồn tại hai rào cản lớn khi áp dụng vào bối cảnh an ninh - tình báo Việt Nam:

Thứ nhất, vấn đề hallucination – mô hình tự "bịa" ra văn bản không tồn tại trong âm thanh, đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng cho mục đích điều tra vì có thể dẫn đến làm giả bằng chứng một cách vô tình.

Thứ hai, đặc thù tiếng Việt – với 6 thanh điệu, phương ngữ vùng miền và từ chuyên ngành nghiệp vụ làm giảm nghiêm trọng độ chính xác của các mô hình nước ngoài.

Ngoài bài toán phiên âm, lực lượng trinh sát còn có nhu cầu khai phá thông tin tình báo (intelligence mining) từ văn bản: xác định danh tính, địa điểm, thời gian, mối quan hệ, phát hiện mã ngữ và hành vi bất thường trong hội thoại. Hiện chưa có hệ thống tích hợp đầy đủ các chức năng này, hoàn toàn offline và đảm bảo bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu nhạy cảm.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu

(1) Nghiên cứu, đánh giá và triển khai các kỹ thuật giảm hallucination trong mô hình ASR tiếng Việt, đặc biệt trên dữ liệu âm thanh chất lượng thấp, có tạp âm và giọng vùng miền.

(2) Xây dựng pipeline nhận dạng tiếng nói (ASR) và phân định người nói (Speaker Diarization) hoàn toàn offline, đảm bảo an toàn thông tin.

(3) Phát triển hệ thống khai phá thông tin tình báo tự động từ bản phiên âm sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với kỹ thuật Chain-of-Verification nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả.

(4) Đánh giá và kiểm chứng toàn bộ hệ thống trên dữ liệu thực tế, so sánh với các giải pháp hiện có.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

- RQ1: Làm thế nào giảm thiểu hallucination trong mô hình ASR/NLP đối với tiếng Việt có giọng vùng miền, tạp âm và chất lượng âm thanh kém?

- RQ2: Làm thế nào nhận dạng và phân biệt nhiều người nói (speaker diarization) trong hội thoại tiếng Việt với độ chính xác cao, không phụ thuộc hạ tầng cloud?

- RQ3: Làm thế nào tự động khai phá thông tin tình báo từ bản phiên âm: đối tượng, sự kiện, mối liên hệ, mức độ nguy hiểm?

- RQ4: Làm thế nào xây dựng pipeline trinh sát kỹ thuật hoàn chỉnh chạy offline, bảo mật, có thể triển khai trong môi trường không có internet?

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Hướng tiếp cận tổng thể

Đề tài nghiên cứu và phát triển hệ thống AI tích hợp theo kiến trúc ba tầng chức năng: (1) Tiền xử lý âm thanh – phát hiện hoạt động giọng nói (VAD), lọc nhiễu; (2) Nhận dạng giọng nói – ASR tiếng Việt, phân định người nói, lọc hallucination; (3) Khai phá thông tin tình báo – NER, phân tích 5W1H, đánh giá rủi ro bằng LLM. Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc Offline-first (không cần internet sau cài đặt), Modular (mỗi thành phần là module độc lập, có thể thay thế) và Audit-ready (mọi đầu ra đều có điểm tin cậy, có thể kiểm chứng).

3.2. Phương pháp cụ thể

- Nghiên cứu lý thuyết: Tổng quan tài liệu về ASR tiếng Việt, kỹ thuật giảm hallucination (Bag-of-Hallucinations, Calm-Whisper, VAD+ASR pipeline), speaker diarization (Pyannote, ECAPA-TDNN) và khai phá thông tin bằng LLM (Chain-of-Verification, Constrained Decoding, MEGA-RAG).

- Nghiên cứu thực nghiệm: Xây dựng môi trường thực nghiệm, thu thập và chuẩn bị dataset tiếng Việt (VIVOS, VLSP 2020, ghi âm thực tế). Triển khai và đánh giá các mô hình ASR, diarization, LLM theo từng giai đoạn.

- Phương pháp đánh giá: Sử dụng các chỉ số chuẩn ngành: WER (Word Error Rate) cho ASR, DER (Diarization Error Rate) cho speaker diarization, hallucination rate, F1-score cho khai phá thông tin, JSON valid rate cho LLM output.

- Phương pháp phát triển phần mềm: Áp dụng kiến trúc Clean Architecture (Ports & Adapters) đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì. Sử dụng Python 3.10+, CUDA 12.x, các thư viện mã nguồn mở chuyên ngành AI/NLP.

4. Nội dung và tiến độ nghiên cứu

4.1. Nội dung nghiên cứu chi tiết

| TT | Nội dung nghiên cứu | Công việc cụ thể | Kết quả/Sản phẩm dự kiến | Dự kiến hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan tài liệu và thiết lập môi trường nghiên cứu | - Khảo sát tài liệu về ASR tiếng Việt, hallucination, diarization, LLM - Thiết lập môi trường Python 3.10+, CUDA, FFmpeg - Tải và đánh giá sơ bộ các mô hình: PhoWhisper, Whisper V2/V3, Pyannote - Thu thập dataset: VIVOS, VLSP 2020, ghi âm thực tế | - Báo cáo tổng quan tài liệu - Môi trường thực nghiệm sẵn sàng - Bộ dataset kiểm thử | Tuần 1-2 (01/2026) |
| 2 | Nghiên cứu và triển khai mô-đun nhận dạng tiếng nói (ASR) tiếng Việt | - Nghiên cứu các mô hình: PhoWhisper-large, Whisper V2/V3-turbo, faster-whisper - Benchmark WER trên dataset tiếng Việt thực tế - Tích hợp Silero VAD vào pipeline tiền xử lý - Áp dụng cấu hình decoding chống hallucination cơ bản | - Mô-đun ASR tiếng Việt offline - Mô-đun VAD (Voice Activity Detection) - Báo cáo benchmark WER | Tuần 3-4 (01-02/2026) |
| 3 | Nghiên cứu và xây dựng cơ chế giảm hallucination trong ASR | - Nghiên cứu kỹ thuật Bag-of-Hallucinations (BoH) - Xây dựng từ điển hallucination tiếng Việt - Triển khai kỹ thuật Delooping (phát hiện lặp từ/cụm từ) - Nghiên cứu Calm-Whisper: fine-tune attention heads - Tích hợp pipeline: VAD → BoH Filter → Compression ratio check | - Mô-đun Anti-Hallucination Filter - Từ điển hallucination tiếng Việt - Báo cáo đánh giá hallucination rate | Tuần 5-6 (02/2026) |
| 4 | Nghiên cứu và triển khai mô-đun phân định người nói (Speaker Diarization) | - Nghiên cứu Pyannote 3.1/4.0, SpeechBrain ECAPA-TDNN - Tích hợp và benchmark DER trên hội thoại tiếng Việt nhiều người nói - Xây dựng mô-đun Word-Speaker Alignment (IntervalTree) - Nghiên cứu fine-tune speaker embedding cho tiếng Việt | - Mô-đun Speaker Diarization offline - Mô-đun Word-Speaker Aligner - Báo cáo benchmark DER | Tuần 7-9 (02-03/2026) |
| 5 | Nghiên cứu và xây dựng mô-đun hiệu chỉnh văn bản tiếng Việt sau phiên âm | - Xây dựng từ điển hiệu chỉnh domain an ninh, pháp lý, hành chính - Nghiên cứu tích hợp BARTpho cho seq2seq correction - Xây dựng pipeline đa lớp: Rule-based → Seq2Seq → LLM contextual | - Mô-đun Post-processing tiếng Việt - Từ điển domain chuyên ngành - Báo cáo đánh giá correction accuracy | Tuần 10-11 (03/2026) |
| 6 | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống khai phá thông tin tình báo bằng LLM | - Nghiên cứu và đánh giá các LLM offline: Vistral-7B, Qwen2.5-7B, Qwen3-8B - Thiết kế prompt template: 5W1H, NER, phân tích ý định, đánh giá rủi ro - Triển khai Chain-of-Verification (CoVe) giảm hallucination LLM - Tích hợp Constrained Decoding (XGrammar) cho structured JSON output | - Mô-đun LLM Intelligence Mining - Thư viện prompt templates - Mô-đun Chain-of-Verification - Báo cáo đánh giá độ chính xác | Tuần 12-14 (03-04/2026) |
| 7 | Tích hợp hệ thống, kiểm thử và đánh giá toàn diện | - Tích hợp toàn bộ pipeline end-to-end - Kiểm thử trên đa dạng dữ liệu âm thanh thực tế - Đánh giá hiệu năng tổng thể theo các chỉ số kỹ thuật - Kiểm tra bảo mật: không rò rỉ dữ liệu - Tối ưu hóa tốc độ xử lý (mục tiêu ≤ 2x realtime trên GPU) | - Hệ thống pipeline hoàn chỉnh - Báo cáo kiểm thử toàn diện - Security checklist | Tuần 15-16 (04/2026) |
| 8 | Viết báo cáo khoa học và hoàn thiện hồ sơ nộp thi | - Viết báo cáo tổng kết đề tài đầy đủ - Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật của hệ thống - Chuẩn bị slide thuyết trình và demo hệ thống - Nộp hồ sơ tham dự cuộc thi công trình NCKH học viên | - 01 Quyển báo cáo tổng kết - Bộ tài liệu kỹ thuật - Slide trình bày - Hệ thống demo hoàn chỉnh | Tuần 17-18 (05/2026) |

4.2. Sơ đồ tiến độ thực hiện tổng thể

| Giai đoạn nghiên cứu | T1/26 | T2/26 | T3/26 | T4/26 | T5/26 | Milestone chính | Chỉ số mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1: Tổng quan & Môi trường | X |  |  |  |  | Pipeline ASR cơ bản hoạt động |  |
| GĐ2: ASR + Anti-Hallucination | X | X |  |  |  | WER < 15% Hallucination < 5% | WER < 15% |
| GĐ3: Speaker Diarization |  | X | X |  |  | DER < 15% (2 người nói) | DER < 15% |
| GĐ4: Post-processing tiếng Việt |  |  | X |  |  | Correction accuracy > 80% | >80% |
| GĐ5: LLM – Khai phá thông tin |  |  | X | X |  | LLM accuracy > 85% | >85% |
| GĐ6: Tích hợp & Kiểm thử |  |  |  | X |  | Pipeline end-to-end OK | WER<10% DER<15% |
| GĐ7: Báo cáo & Nộp thi |  |  |  |  | X | Hồ sơ nộp thi đầy đủ |  |

5. Sản phẩm nghiên cứu dự kiến

| TT | Sản phẩm nghiên cứu | Yêu cầu cần đạt được | Dự kiến hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống pipeline ASR + Diarization offline | - Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt đạt WER < 10% trên audio thực tế - Phân định người nói đạt DER < 15% (2 người), < 20% (3-4 người) - Hoạt động hoàn toàn offline, tốc độ xử lý ≤ 2x realtime trên GPU | 04/2026 |
| 2 | Mô-đun giảm hallucination trong ASR | - Hallucination rate < 3% trên tập kiểm thử - Tích hợp: Silero VAD, Bag-of-Hallucinations tiếng Việt, Delooping - Cơ chế flagging đoạn có độ tin cậy thấp kèm confidence score | 02/2026 |
| 3 | Mô-đun khai phá thông tin tình báo (LLM) | - Tự động trích xuất 5W1H, NER, timeline, mức độ rủi ro từ bản phiên âm - Độ chính xác > 85% so với annotation chuyên gia - Đầu ra JSON có cấu trúc, 100% valid schema - Tích hợp Chain-of-Verification (CoVe) giảm hallucination LLM | 04/2026 |
| 4 | Mô-đun hiệu chỉnh văn bản tiếng Việt sau ASR | - Correction accuracy > 80% trên lỗi phonetic phổ biến tiếng Việt - Từ điển domain chuyên ngành (an ninh, pháp lý, hành chính) - Pipeline đa lớp: Rule-based → BARTpho → LLM contextual correction | 03/2026 |
| 5 | 01 Quyển báo cáo tổng kết | - Trình bày tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, kiến trúc hệ thống - Kết quả thực nghiệm, đánh giá so sánh và kết luận - Đề xuất hướng phát triển tiếp theo - Đáp ứng tiêu chuẩn báo cáo NCKH của Học viện | 05/2026 |

6. Tiêu chí đánh giá thành công

| TT | Chỉ số đánh giá | Baseline (dự kiến) | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WER tiếng Việt trên audio thực tế | ~20-25% | < 10% |
| 2 | Hallucination rate (ASR) | Chưa đo | < 3% |
| 3 | Speaker DER (hội thoại 2 người nói) | X | < 15% |
| 4 | Speaker DER (hội thoại 3-4 người nói) | X | < 20% |
| 5 | Correction accuracy (lỗi phonetic tiếng Việt) | ~60% | > 80% |
| 6 | LLM JSON output valid rate | ~90% | 100% |
| 9 | Offline hoàn toàn sau cài đặt ban đầu | X | Đáp ứng |
| 10 | Không rò rỉ dữ liệu ra ngoài (bảo mật) | X | Đáp ứng |

7. Điều kiện thực hiện

7.1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết

- Máy tính/Server có GPU (khuyến nghị NVIDIA RTX 3080 trở lên hoặc A100) để chạy các mô hình AI cục bộ.

- Bộ nhớ RAM tối thiểu 32GB để chạy đồng thời LLM (Vistral-7B/Qwen3-8B) và ASR pipeline.

- Dung lượng lưu trữ tối thiểu 200GB cho mô hình, dataset và kết quả thực nghiệm.

- Môi trường lập trình: Python 3.10+, CUDA 12.x, các thư viện mã nguồn mở (torch, transformers, faster-whisper, pyannote.audio, speechbrain, llama-cpp-python...).

- Dữ liệu kiểm thử: dataset âm thanh tiếng Việt (VIVOS, VLSP 2020) và ghi âm thực tế đã được xử lý, ẩn danh hoá theo quy định bảo mật của Học viện.

7.2. Tài liệu tham khảo chính

[1]  Le D.T. et al. (2024). "PhoWhisper: Automatic Speech Recognition for Vietnamese." ICLR 2024 Tiny Papers. arXiv:2406.02555

[2]  Baranski M. et al. (2025). "Investigation of Whisper ASR Hallucinations Induced by Non-Speech Audio." arXiv:2501.11378

[3]  Wang J. et al. (2025). "Calm-Whisper: Reduce Whisper Hallucination By Calming Crazy Heads Down." Interspeech 2025. arXiv:2505.12969

[4]  Tran et al. (2025). "VietASR: Achieving Industry-level Vietnamese ASR with 50-hour labeled data." arXiv:2505.21527

[5]  Bredin H. et al. (2023). "Pyannote.audio 2.1 Speaker Diarization Pipeline." ICASSP 2023. arXiv:2212.02060

[6]  Vo T.H. et al. (2025). "Speaker Diarization for Low-Resource Languages Through Wav2Vec Fine-Tuning." arXiv:2504.18582

[7]  Dhuliawala S. et al. (2024). "Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models." ACL 2024 Findings. arXiv:2309.11495

[8]  Dong M. et al. (2024). "XGrammar: Flexible and Efficient Structured Generation Engine for LLMs."

[9]  Nguyen L.T. et al. (2021). "BARTpho: Pre-trained Sequence-to-Sequence Models for Vietnamese." arXiv:2109.09701

[10] Jung J.W. et al. (2022). "AASIST: Audio Anti-Spoofing using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks." ICASSP 2022.

8. Đề xuất, kiến nghị

- Về tên đề tài: Đề nghị giữ nguyên tên đề tài như đã đăng ký. Tên phản ánh chính xác hai hướng nghiên cứu trọng tâm: (1) nâng cao độ tin cậy phiên âm thông qua giảm hallucination và (2) khai phá thông tin tình báo từ dữ liệu âm thanh phục vụ trinh sát kỹ thuật.

- Về hướng mở rộng tiềm năng: Đề tài có tiềm năng mở rộng sang: (a) Streaming ASR / diarization thời gian thực phục vụ giám sát trực tiếp; (b) Phát hiện giọng tổng hợp (deepfake voice detection) sử dụng mô hình AASIST, RawBoost; (c) Knowledge Graph từ transcript để phân tích mạng lưới đối tượng qua nhiều cuộc gọi. Nhóm đề xuất nghiên cứu thêm các hướng này nếu thời gian và điều kiện cho phép.

- Về hỗ trợ từ Học viện: Đề nghị Học viện tạo điều kiện cho học viên tiếp cận phòng lab có GPU và dữ liệu âm thanh thực tế (đã xử lý và ẩn danh hoá theo quy định bảo mật) để kiểm thử hệ thống trong điều kiện gần với thực tiễn nghiệp vụ nhất có thể.

| GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN |  | ĐẠI DIỆN NHÓM HỌC VIÊN |
| --- | --- | --- |
| (Nhận xét, ký và ghi rõ họ tên) |  | (Ký và ghi rõ họ tên) |